# VCT-board 상세 페이지 구현 체크리스트

문서 기준: 2026-10-31 (KST) · 판: 2판(구현 결과 반영) · 근거 문서: VCT-board 사이트 코드 변경 설계서 · 짝 문서: VCT-board 상세 페이지 설계노트

# 0. 개정 이력

- 1판: 구현 전 작업목록.

- 2판: 1~5회차 구현 결과로 완료 칸을 채우고, 외부 코드 검토 수정 작업(F-01~F-13, 3.5)과 요구 R14를 추가했다. S3-05와 S4-01의 완료 기준을 최종 결과에 맞췄다. 남은 작업은 S4-02, S4-03이다.

# 1. 사용법

- 작업 ID(예: S1-04, F-01)는 설계노트의 같은 ID 항목과 1:1로 대응한다. 구현 전에 설계노트의 해당 항목을 읽는다.

- 완료 칸은 완료 기준을 모두 만족했을 때만 체크한다(☐ → ☑).

- 선행 작업이 끝나지 않은 작업은 시작하지 않는다.

- 단계마다 끝에 있는 '단계 완료 확인' 작업을 통과해야 다음 단계로 넘어간다.

- 모든 단계에서 하위 호환을 지킨다. 지금의 data/*.json만 있어도 사이트가 정상 동작해야 한다.

# 2. 요구 구현표

사용자 요구 항목이 어떤 작업으로 구현되는지 추적한다.

| 요구 ID | 요구 항목 | 화면에 보이는 곳 | 데이터 | 구현 작업 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 소식을 누르면 세부 페이지로 이동 | 목록의 이름·팀명 링크 | personId, teamId | S1-03, S1-04, S1-06, S1-07 |
| R02 | 선수 국적 | 인물 상세 머리부분 | people.nationality (없으면 기존 행) | S1-08 |
| R03 | 선수 나이 | 인물 상세 머리부분 | people.birth | S2-01, S2-02 |
| R04 | 선수 역할 | 인물 상세 머리부분 | people.role (없으면 기존 position·role) | S1-08 |
| R05 | 선수 경력 | 인물 상세 경력 | people.career | S2-01, S2-05 |
| R06 | 팀 국적 | 인물 상세 팀 카드, 팀 상세 | teams.country | S2-04, S3-01 |
| R07 | 팀 소속 권역 | 인물 상세 팀 카드, 팀 상세 | teams.region | S2-04, S3-01 |
| R08 | 이적 성사 날짜 | 인물 상세 이번 이동 | transfers.signedDate, date | S2-03 |
| R09 | 계약 만료 여부 | 인물 상세 이번 이동 | contractUntil | S2-01, S2-03 |
| R10 | 한 사람의 모든 소식을 한곳에서 | 인물 상세 관련 소식 | personId 인덱스 | S1-02, S1-08 |
| R11 | 팀 단위 정보(로스터, 들어온/나간 인물) | 팀 상세 | teams, career, transfers | S3-01 |
| R12 | 상세 링크 공유 시 선수 이름 미리보기 | 공유 미리보기 | people, teams | S3-02, S3-05, S3-06 |
| R13 | 잘못된 데이터가 배포되지 않음 | (배포 단계) | 전체 | S2-07, S3-05, F-02, F-06, F-12 |
| R14 | 데이터·도구 오류로 사이트나 파일이 망가지지 않음(보안·안전) | 전체 | 전체 | F-01~F-05, F-07, F-10, F-11, F-13 |

# 3. 작업 체크리스트

## 3.1 준비 (S0)

| ID | 작업 | 대상 | 완료 기준 | 선행 | 완료 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0-01 | 저장소 쓰기 권한 연결 | 세션 | 구현 세션에서 main 브랜치에 push 가능 | - | ☑ |
| S0-02 | 작업 브랜치 생성과 기준 확인 | git | feature 브랜치 생성, 현재 사이트를 로컬 서버로 열어 기존 화면 캡처 확보 | S0-01 | ☑ |

## 3.2 1단계: ID·라우팅·인물 상세 뼈대 (S1)

| ID | 작업 | 대상 | 완료 기준 | 선행 | 완료 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-01 | 데이터 로더 확장 | js/main.js | people·teams를 선택적으로 로드. 파일이 없거나 실패해도 빈 데이터로 계속 동작 | S0-02 | ☑ |
| S1-02 | 인덱스 생성 | js/model.js | buildIndex(D)가 personId·teamId별 소식 목록을 반환. personId 없는 행은 임시 ID로 묶음 | S1-01 | ☑ |
| S1-03 | ID·경로 유틸 | js/model.js, js/state.js | slugOf(), ID 정규식, BASE 경로, personUrl()/teamUrl() 제공 | S0-02 | ☑ |
| S1-04 | 라우터 | js/state.js | parseRoute()가 목록/인물/팀을 구분. pushState 이동과 뒤로·앞으로 처리 | S1-03 | ☑ |
| S1-05 | 목록 상태·스크롤 복원 | js/state.js, js/main.js | 상세에서 돌아오면 탭·지역·상태·검색·정렬·스크롤이 이전과 같음 | S1-04 | ☑ |
| S1-06 | 목록 행 링크화 | js/components/row.js, js/views/regions.js | 이름은 인물 상세, 팀명·팀 머리글은 팀 상세로 가는 a 링크. 출처 링크와 겹치지 않음 | S1-03 | ☑ |
| S1-07 | 링크 클릭 가로채기·화면 전환 | js/main.js | 일반 클릭은 새로고침 없이 전환, Ctrl/⌘/가운데 클릭은 브라우저 기본 동작. 상세에서는 탭·요약·필터 숨김, 제목 변경 | S1-04, S1-06 | ☑ |
| S1-08 | 인물 상세 뼈대 | js/views/person.js | 머리부분(이름·국적·역할·상태 배지), 관련 소식, 출처, 정보 부족 안내. 기존 데이터만으로 표시 | S1-02, S1-07 | ☑ |
| S1-09 | 상세 기본 스타일 | css/style.css | 상세 레이아웃이 모바일·데스크톱, 라이트·다크에서 깨지지 않음 | S1-08 | ☑ |
| S1-10 | 1단계 완료 확인 | 브라우저, scripts/dev-server.mjs (테스트 서버, 신규) | V-01~V-04 통과 | S1-01~S1-09 | ☑ |

## 3.3 2단계: 인물·팀 정보 표시와 검증 (S2)

| ID | 작업 | 대상 | 완료 기준 | 선행 | 완료 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | 계산 함수 | js/model.js | ageOf(), contractState(), careerOf()가 KST 기준으로 계산. 단위 확인 통과 | S1-10 | ☑ |
| S2-02 | 머리부분 보강 | js/views/person.js | 본명, 나이(연도만이면 "약 N세"), VLR·Liquipedia 링크 | S2-01 | ☑ |
| S2-03 | 이번 이동 카드 | js/views/person.js | 이전 팀 → 새 팀, 보도일·성사일 구분, 신뢰도, 이전·새 계약 만료 상태 | S2-01 | ☑ |
| S2-04 | 팀 카드 | js/views/person.js | 관련 팀마다 권역·국가·등급·운영 여부, 팀 상세 링크 | S1-10 | ☑ |
| S2-05 | 경력 타임라인 | js/views/person.js, css/style.css | career를 최신순으로 표시, 진행 중 칸 표시 | S2-01 | ☑ |
| S2-06 | 검증용 샘플 데이터 | scripts/fixtures/ | people·teams 샘플과 새 필드가 들어간 소식 행. data/에는 넣지 않음 | S1-10 | ☑ |
| S2-07 | 검증 스크립트 확장 | scripts/validate.mjs | 참조 무결성·ID 형식·ID 중복·birth 형식 오류, career 겹침·빈 인물 경고. 샘플·현재 데이터 모두에서 실행 | S2-06 | ☑ |
| S2-08 | 2단계 완료 확인 | 브라우저, node | 샘플 데이터로 V-05~V-07 통과, 현재 데이터로 V-01~V-04 재통과 | S2-01~S2-07 | ☑ |

## 3.4 3단계: 팀 상세·정적 페이지·배포 (S3)

| ID | 작업 | 대상 | 완료 기준 | 선행 | 완료 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3-01 | 팀 상세 | js/views/team.js | 팀 정보, 현재 로스터, 들어온/나간 인물, 관련 소식(watch 포함) | S2-08 | ☑ |
| S3-02 | 정적 페이지 생성 | scripts/build.mjs | people·teams마다 p/<id>/index.html, t/<id>/index.html을 _site/에 생성. 고유 title·og 메타·canonical·base | S2-08 | ☑ |
| S3-03 | 사이트맵 | scripts/build.mjs | _site/sitemap.xml에 목록·인물·팀 주소 | S3-02 | ☑ |
| S3-04 | 404 대체 진입점 | scripts/build.mjs (404.html 생성) | 빌드되지 않은 ID 주소로 들어와도 앱이 상세를 표시 | S1-04, S3-02 | ☑ |
| S3-05 | 배포 워크플로 | .github/workflows/pages.yml | push 시 test → validate → build → (main만) 업로드·배포. 앞 단계 실패 시 배포 중단, 같은 브랜치 연속 push는 마지막만, 다른 브랜치 push는 main 배포를 취소하지 않음 | S2-07, S3-02 | ☑ |
| S3-06 | Pages 배포 방식 변경 | 저장소 설정 (사용자) | Settings → Pages → Source가 GitHub Actions. S4-01에서 워크플로 병합 직후 수행 | S3-05 | ☑ |
| S3-07 | 3단계 완료 확인 | 테스트 브랜치, 로컬 _site | V-08~V-10 통과 | S3-01~S3-05 | ☑ |

## 3.5 외부 코드 검토 수정 (F, 병합 전 수행)

병합 전 외부 코드 검토 두 번에서 나온 지적을 고친 작업이다. 커밋 메시지에서는 F-01~F-09가 "R-01~R-09", F-10~F-13이 "5-2 요청 1~4"로 적혀 있다.

| ID | 작업 | 대상 | 완료 기준 | 선행 | 완료 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 출력 폴더 재귀 삭제 보호 | scripts/out-dir.mjs, scripts/build.mjs, scripts/fixture-site.mjs | 저장소 루트·상위·안쪽 폴더 거부(_site 예외), 표시 파일 없는 폴더는 지우지 않음 | S3-07 | ☑ |
| F-02 | 경력 날짜 이스케이프와 형식 검증 | js/views/person.js, scripts/validate.mjs | esc(dotYM()) 적용, career from·to yyyy-mm 검증, 다른 미이스케이프 출력 없음 | S3-07 | ☑ |
| F-03 | 상속 속성 이름 ID 보호 | js/model.js | 인덱스·표 객체 null 원형, constructor·toString ID에서도 목록·상세 정상 | S3-07 | ☑ |
| F-04 | 시작 전 경력 구분 | js/model.js, js/views/person.js, js/views/team.js | careerOf가 current·upcoming 구분, 예정 칸은 로스터 제외·"예정" 표시 | S3-07 | ☑ |
| F-05 | watch teamIds 배열 보장 | js/model.js | 배열이 아니어도 목록 정상, validate는 오류 | S3-07 | ☑ |
| F-06 | 저장소 안 단위 시험 | scripts/test.mjs, .github/workflows/pages.yml | node:assert 시험, 날짜 고정, build job에서 validate 앞에 실행 | F-01~F-05 | ☑ |
| F-07 | dev-server 서비스 범위 제한 | scripts/dev-server.mjs | 사이트 파일만 서비스, .git·scripts·docs는 404 | S3-07 | ☑ |
| F-08 | 정리(죽은 코드·중복 함수) | js/state.js, js/views/common.js, js/views/person.js, js/views/team.js | hashTab·미사용 import 제거, 공용 함수 common.js로, 상세 HTML 결과 동일 | S3-07 | ☑ |
| F-09 | 워크플로·빌드 작은 개선 | .github/workflows/pages.yml, scripts/build.mjs, scripts/validate.mjs | ubuntu-24.04 고정, 업로드는 main만, people·teams 없으면 경고, 경고 요약 출력 | F-06 | ☑ |
| F-10 | 팀 이동 집계 Set | js/model.js | teamMoves 중복 확인 Set, constructor·toString 인물 집계 시험 | F-03 | ☑ |
| F-11 | 워크플로 권한 분리 | .github/workflows/pages.yml | 전체 contents: read, pages·id-token write는 deploy job에만 | F-09 | ☑ |
| F-12 | 경력 끝-시작 역전 검증 | scripts/validate.mjs | to < from 이면 오류, 시험 추가 | F-02 | ☑ |
| F-13 | 출력 폴더 보호 실제 동작 시험 | scripts/test.mjs | 임시 폴더에서 표시 파일 없는 폴더 보존, 있는 폴더만 초기화 | F-01, F-06 | ☑ |

## 3.6 마무리 (S4)

| ID | 작업 | 대상 | 완료 기준 | 선행 | 완료 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4-01 | main 병합과 배포 | git | 브랜치를 main에 병합, S3-06 전환, Actions 성공, 실제 사이트에서 V-01~V-04·V-10 확인(V-05~V-07은 샘플 결과로 갈음, V-08은 people 데이터 생긴 뒤) | S3-07, F-01~F-13 | ☑ |
| S4-02 | 문서 커밋 | docs/ | 설계서·체크리스트·설계노트를 저장소 docs/에 커밋 | S4-01 | ☐ |
| S4-03 | 예약 작업 전환 준비 완료 알림 | - | 시트 확장과 예약 작업 변경(예약 작업 변경 설계서)을 시작해도 된다는 상태 확인 | S4-01 | ☐ |

# 4. 확인 항목

단계 완료 확인 작업(S1-10, S2-08, S3-07, S4-01)에서 사용한다.

| ID | 확인 내용 | 방법 |
| --- | --- | --- |
| V-01 | 현재 data/만으로 목록 탭·필터·검색·정렬이 기존과 같게 동작 | 로컬 서버 + 브라우저, 기존 캡처와 비교 |
| V-02 | 목록 이름 클릭 → 인물 상세, 뒤로 가기 → 목록 상태·스크롤 복원 | 브라우저 |
| V-03 | 상세 주소에서 새로고침·직접 진입해도 같은 화면 | 로컬은 대체 경로를 지원하는 테스트 서버, 배포 후에는 실제 주소 |
| V-04 | Ctrl/⌘·가운데 클릭으로 새 탭 열기, 출처 링크는 원래대로 외부 이동 | 브라우저 |
| V-05 | 나이·계약 만료 상태·경력이 샘플 값과 일치 (생일 전후, 연도만, 만료 당일 포함) | node 단위 확인 + 브라우저 |
| V-06 | 팀 카드의 권역·국가·등급이 teams 값과 일치 | 브라우저 |
| V-07 | 깨진 참조를 넣은 샘플에서 validate.mjs가 오류로 종료 | node |
| V-08 | p/<id>/ 페이지 HTML에 선수별 title·og:title·og:description 존재 | curl로 배포본 확인 |
| V-09 | 깨진 데이터를 push하면 Actions가 배포하지 않고 기존 사이트 유지 | 테스트 브랜치 또는 수동 실행 |
| V-10 | 팀 상세 주소 진입, 팀 상세 ↔ 인물 상세 상호 이동 | 브라우저 |